MKDG Player

Responsável	Márcio
Data	27/02/2024
Número	8

Front-end - Aliffer
Hoje ele faltou então não sabemos o que ele vai fazer.
Back-End - Heitor
Hoje ele fez alterações no login, que agora está funcionando no host e vai trabalhar no cadastro de álbuns e músicas.
Banco de dados - Márcio
Hoje eu faltei, mas em casa fiz o upload dos arquivos mais recentes pro host, e vou revisar os códigos do front-end e do back-end para identificar diferenças com o que está previsto na documentação.
Geral
No geral estamos no prazo, mas ainda falta deixar o player dependente do banco de dados,, por enquanto ele usa apenas javascript para pegar as músicas.